| Tên Sinh Viên | Nguyễn Khắc Phong |
| --- | --- |
| MSSV |  |
| Lớp | CNTT1 |
| Tên dự án | Phát triển phần mềm với Agile/Scrum |
| Ngày nộp | 30/11/2025 |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal

Sprint Goal: Hoàn thiện các chức năng cốt lõi phục vụ việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo đội ngũ có thể tạo dự án, quản lý task, cập nhật trạng thái và theo dõi tiến độ Sprint thông qua Burndown Chart.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là quản lý dự án, tôi muốn tạo project | Tạo dự án mới | 5 | High |
| 2 | Là thành viên, tôi muốn xem task | Xem danh sách task | 3 | High |
| 3 | Là dev, tôi muốn cập nhật trạng thái task | Thay đổi trạng thái | 3 | Medium |
| 4 | Là tester, tôi muốn thêm comment | Bình luận vào task | 2 | Medium |
| 5 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo Sprint | Xem tiến độ | 8 | High |

## 1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | Điều kiện 1: Hệ thống cho phép nhập tên dự án |
|  | Điều kiện 2: Nhấn Create → dự án được lưu |
|  | Điều kiện 3: Project mới xuất hiện trong danh sách |
| Story 2 – Xem danh sách Task | Điều kiện 1: Hệ thống hiển thị tất cả task thuộc project |
|  | Điều kiện 2: Danh sách task hiển thị tên, trạng thái, người thực hiện |
|  | Điều kiện 3: Nếu không có task → hiển thị thông báo “Không có task”; phân trang khi cần |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | Điều kiện 1: Người dùng có thể chọn trạng thái: Todo → In Progress → Review → Done |
|  | Điều kiện 2: Chỉ người được assign mới có quyền đổi trạng thái |
|  | Điều kiện 3: Cập nhật được lưu vào CSDL và Kanban tự động cập nhật; báo lỗi khi thất bại |
| Story 4 – Thêm Comment vào Task | Điều kiện 1: Người dùng có thể nhập comment không được để trống. |
|  | Điều kiện 2: Comment được lưu vào CSDL với thời gian và người comment. |
|  | Điều kiện 3: Comment hiển thị theo thứ tự thời gian gần nhất → xa nhất. |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | Điều kiện 1: Hệ thống lấy dữ liệu số task theo từng ngày của Sprint. |
|  | Điều kiện 2: Vẽ biểu đồ Burndown Chart đúng theo số liệu thực tế. |
|  | Điều kiện 3: Hiển thị số task đã hoàn thành, còn lại, đang bị chậm. |

## 1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Tính năng chạy đúng AC |
| 2 | Không lỗi UI/UX cơ bản |
| 3 | Đã review & merge |

## 1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | 5 | Gồm nhiều bước tạo & lưu dữ liệu |
| Story 2 – Xem Task | 3 | Chỉ cần truy xuất dữ liệu và hiển thị; ít logic xử lý. |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | 5 | Ảnh hưởng trực tiếp Kanban Board, phải xử lý phân quyền, cập nhật real-time → phức tạp trung bình. |
| Story 4 – Thêm Comment | 2 | Chỉ nhập liệu + lưu DB, không nhiều logic |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | 8 | Xử lý dữ liệu + tạo biểu đồ + tính toán tiến độ |

# 2. Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Tạo Project | Tạo UI form | Dev | Tạo giao diện nhập thông tin dự án |
|  | Xử lý lưu DB | Dev | API + Database |
|  | Test chức năng | Tester | Kiểm thử toàn bộ quy trình |
| Story 2 – Xem danh sách Task | Tạo API lấy danh sách task | Dev | API trả về danh sách task theo project |
|  | Render UI danh sách task | Dev | Hiển thị task theo trạng thái |
|  | Test UI & API | Tester | Kiểm thử giao diện & độ chính xác dữ liệu |
| Story 3 – Cập nhật trạng thái Task | Tạo API cập nhật trạng thái | Dev | Chuyển Todo → In Progress → Review → Done |
|  | Thêm logic phân quyền | Dev | Chỉ thành viên được assign mới có quyền đổi trạng thái |
|  | Test chuyển trạng thái & đồng bộ Kanban | Tester | Kiểm tra thay đổi cập nhật realtime trên board |
| Story 4 – Thêm Comment vào Task | Tạo UI nhập comment | Dev | Form nhập comment, hiển thị comment theo thời gian |
|  | API thêm comment vào DB | Dev | Lưu bình luận mới vào database |
|  | Kiểm thử chức năng comment | Tester | Test thêm, load lại, lỗi rỗng, comment dài |
| Story 5 – Xem báo cáo Sprint | API lấy dữ liệu Sprint Report | Dev | Lấy số task hoàn thành, còn lại, tiến độ |
|  | UI hiển thị biểu đồ & số liệu | Dev | Vẽ Burndown chart + bảng thống kê |
|  | Kiểm thử báo cáo Sprint | Tester | Kiểm tra dữ liệu chart đúng, hiển thị chính xác |

## 2.2 Kanban Board

### 2.2.1 Kanban Board  Minh họa

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |
| Story 2 | X |  |  |  |  |
| Story 3 | X |  |  |  |  |
| Story 4 | X |  |  |  |  |
| Story 5 | X |  |  |  |  |

### 2.2.2 Kanban Board

Ngày 1

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project | X |  |  |  |
|  | Xử lý lưu DB | X |  |  |  |
|  | Test chức năng | X |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task | X |  |  |  |
|  | Render UI danh sách | X |  |  |  |
|  | Test UI/API | X |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái | X |  |  |  |
|  | Logic phân quyền | X |  |  |  |
|  | Test chuyển trạng thái | X |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment | X |  |  |  |
|  | API thêm comment | X |  |  |  |
|  | Test comment | X |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report | X |  |  |  |
|  | UI Sprint Report | X |  |  |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |

Ngày 2

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | UI form tạo project |  | X |  |  |
|  | Xử lý lưu DB | X |  |  |  |
|  | Test | X |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  | X |  |  |
|  | Render UI danh sách |  | X |  |  |
|  | Test | X |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái | X |  |  |  |
|  | Phân quyền | X |  |  |  |
|  | Test | X |  |  |  |
| Story 4 | UI comment |  | X |  |  |
|  | API comment | X |  |  |  |
|  | Test | X |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report | X |  |  |  |
|  | UI Sprint Report | X |  |  |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |

Ngày 3

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project |  |  | X |  |
|  | Xử lý lưu DB |  | X |  |  |
|  | Test chức năng | X |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  |  | X |  |
|  | Render UI danh sách |  |  | X |  |
|  | Test UI/API | X |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái |  |  | X |  |
|  | Logic phân quyền |  |  | X |  |
|  | Test chuyển trạng thái | X |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment |  |  | X |  |
|  | API thêm comment |  |  | X |  |
|  | Test comment | X |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report | X |  |  |  |
|  | UI Sprint Report | X |  |  |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |

Ngày 4

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project |  |  |  | X |
|  | Xử lý lưu DB |  |  |  |  |
|  | Test chức năng |  |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  |  |  | X |
|  | Render UI danh sách |  |  |  |  |
|  | Test UI/API |  |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái |  | X |  |  |
|  | Logic phân quyền |  | X |  |  |
|  | Test chuyển trạng thái | X |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment |  | X |  |  |
|  | API thêm comment |  |  | X |  |
|  | Test comment | X |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report | X |  |  |  |
|  | UI Sprint Report | X |  |  |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |

Ngày 5

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project |  |  |  | X |
|  | Xử lý lưu DB |  |  |  |  |
|  | Test chức năng |  |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  |  |  | X |
|  | Render UI danh sách |  |  |  |  |
|  | Test UI/API |  |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái |  |  |  | X |
|  | Logic phân quyền |  |  |  |  |
|  | Test chuyển trạng thái |  |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment |  |  |  | X |
|  | API thêm comment |  |  |  |  |
|  | Test comment |  |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report |  | X |  |  |
|  | UI Sprint Report |  |  | X |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |
| BUG B01 | Fix bug:logic cập nhật | X |  |  |  |

Ngày 6

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project |  |  |  | X |
|  | Xử lý lưu DB |  |  |  |  |
|  | Test chức năng |  |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  |  |  | X |
|  | Render UI danh sách |  |  |  |  |
|  | Test UI/API |  |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái |  |  |  | X |
|  | Logic phân quyền |  |  |  |  |
|  | Test chuyển trạng thái |  |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment |  |  |  | X |
|  | API thêm comment |  |  |  |  |
|  | Test comment |  |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report |  | X |  |  |
|  | UI Sprint Report |  |  | X |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |
| BUG B01 | Fix bug:logic cập nhật |  | X |  |  |

Ngày 7

| Story | Task | Todo | In Progress | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Tạo UI form tạo project |  |  |  | X |
|  | Xử lý lưu DB |  |  |  |  |
|  | Test chức năng |  |  |  |  |
| Story 2 | API lấy danh sách task |  |  |  | X |
|  | Render UI danh sách |  |  |  |  |
|  | Test UI/API |  |  |  |  |
| Story 3 | API cập nhật trạng thái |  |  |  | X |
|  | Logic phân quyền |  |  |  |  |
|  | Test chuyển trạng thái |  |  |  |  |
| Story 4 | UI nhập comment |  |  |  | X |
|  | API thêm comment |  |  |  |  |
|  | Test comment |  |  |  |  |
| Story 5 | API Sprint Report |  | X |  |  |
|  | UI Sprint Report |  |  | X |  |
|  | Test Burndown Chart | X |  |  |  |
| BUG B01 | Fix bug:logic cập nhật |  |  | X |  |

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1: Tạo Project | Medium | Form có nhiều trường → dễ nhập sai, cần validate kỹ |
| Story 2: Xem danh sách Task | Low | Phụ thuộc API hoặc server phản hồi chậm |
| Story 3: Cập nhật trạng thái Task | High | Đây là chức năng quan trọng, sai là ảnh hưởng toàn bộ Sprint |
| Story 4: Thêm comment vào Task | Low | Lỗi nhỏ, ít ảnh hưởng tiến độ |
| Story 5: Xem báo cáo Sprint | High | Lỗi nghiêm trọng vì ảnh hưởng đánh giá kết quả Sprint |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

| Thay đổi | Lý do |
| --- | --- |
| Task API tạo project chuyển sang Review | Dev hoàn thành chức năng, chờ QA test |
| Task burndown chart chuyển sang Done | Tester xác nhận chart đúng dữ liệu |
| Task cập nhật trạng thái Task bị chậm (vẫn ở Review) | Cần kiểm thử nhiều luồng trạng thái (Todo → Review → Done) |
| Task “Comment Task” vẫn In Progress | UI đang chỉnh lại do feedback từ QA |
| Số task tăng ngày thứ 5 | QA phát hiện 1 bug logic và thêm vào backlog |

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Lỗi logic cập nhật |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Hình ảnh cụ thể

| Ngày | Số task dự kiến còn lại | Số task thực tế còn lại |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 10 | 10 |
| Ngày 2 | 9 | 8 |
| Ngày 3 | 8 | 7 |
| Ngày 4 | 6 | 6 |
| Ngày 5 | 4 | 5 |
| Ngày 6 | 2 | 3 |
| Ngày 7 | 0 | 1 |

| Ngày | Dự kiến còn lại | Thực tế còn lại | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 10 | 10 | Đúng kế hoạch, chưa bắt đầu task nào |
| Ngày 2 | 9 | 8 | Làm nhanh hơn dự kiến 1 task |
| Ngày 3 | 8 | 7 | Vẫn đúng tiến độ, team làm ổn định |
| Ngày 4 | 6 | 6 | Khớp kế hoạch, không phát sinh |
| Ngày 5 | 4 | 5 | Phát sinh bug → số task thực tế cao hơn dự kiến |
| Ngày 6 | 2 | 3 | Chậm 1 task do dev đang fix lỗi |
| Ngày 7 | 0 | 1 | Còn 1 task chưa hoàn thành Sprint |

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm